**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бузыкановское муниципальное образование**

**Администрация Бузыкановского муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| **от «16» ноября 2015 года № 62** |

|  |
| --- |
| Об утверждении целевой программы «Развитие водоснабжения на территории Бузыкановского муниципального образования на 2016-2018 годы» |

В целях обеспечения бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, организации стабильного водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории Бузыкановского муниципального образования, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации Бузыкановского муниципального образования от 26.12.2014г. № 73 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Бузыкановского муниципального образования, их формирования и реализации», руководствуясь ст.ст. 6, 23, 46 Устава Бузыкановского муниципального образования, администрация Бузыкановского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить целевую программу «Развитие водоснабжения на территории Бузыкановского муниципального образования на 2016-2018 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативных правовых актов Бузыкановского муниципального образования «Официальные вести» и разместить на официальном сайте Бузыкановского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бузыкановского

муниципального образования П.М.Кулаков

Приложение

Утверждена

Постановлением

администрации Бузыкановского

муниципального образования

от «16» ноября 2015г. № 62

**Целевая программа**

**«Развитие водоснабжения на территории**

**Бузыкановского муниципального образования на 2016-2018 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  характеристик Программы | Содержание  характеристик Программы |
| Основание  для разработки Программы | **-** Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  - муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Бузыкановского муниципального образования на 2015-2032 годы» |
| Заказчик  Программы | Администрация Бузыкановского муниципального образования |
| Разработчик  Программы | Администрация Бузыкановского муниципального образования |
| Цель  Программы | - приведение в нормативное состояние действующие сети водоснабжения в населенных пунктах Бузыкановского муниципального образования;  -содержание и развитие действующих сетей водоснабжения в населенных пунктах Бузыкановского муниципального образования;  - обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. |
| Задачи  Программы | -инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения населенных пунктов;  - обеспечение более комфортных условий проживания населения Бузыкановского муниципального образования;  - повышение качества предоставляемых услуг;  -улучшение экологической обстановки на территории Бузыкановского муниципального образования |
| Сроки  реализации  Программы | Мероприятия Программы  будут осуществляться  в период с 2016 по 2018 годы |
| Финансирование  Программы | Финансирование Программы осуществляется в рамках соответствующих статей бюджета Бузыкановского муниципального образования.  Объемы финансирования, указанные в мероприятиях на 2016-2018 годы могут корректироваться в пределах средств, предусмотренных на финансирование Программы в бюджете Бузыкановского муниципального образования.  **Общий объем финансирования: 140 000 рублей из них:**  **в 2016году- 96000 рублей**  **в 2017 году- 22 000 рублей**  **в 2018 году- 22 000 рублей** |
| Ожидаемые  результаты Программы | - повысить уровень качества услуг по водоснабжению в сельской местности;  -повысить надежность систем водоснабжения;  -обеспечить развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования |
| Контроль  за исполнением Программы | Администрация Бузыкановского муниципального образования |

1. **Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития Бузыкановского муниципального образования является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Бузыкановского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке целевой Программы «Развитие водоснабжения на территории Бузыкановского муниципального образования на 2016-2018 годы» (далее – Программа), является муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Бузыкановского муниципального образования на 2015-2032 годы», утвержденная решением Думы Бузыкановского муниципального образования от 30.12.2014 г. № 61.

Основными целями Программы в области развития водоснабжения в Бузыкановском муниципальном образовании являются обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Источником водоснабжения муниципального образования служат подземные воды, централизованное водоснабжение отсутствует. На территории имеется 2 фонтанирующие артезианских скважины, 1 водонапорная башня, летний водопровод.

В связи с разработкой Программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения:

- артезианская самоизливающая фонтанирующая скважина с. Бузыканово, износ 50%. Требуется текущий ремонт и перевод её на крановый режим;

- артезианская водонапорная башня д. Иванов Мыс обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения населения. Накопительная ёмкость из-за коррозии требует срочной замены. Износ оборудования и здания водонапорной башни составляет 50%, необходимо огораживание прилегающей территории. Артезианская фонтанирующая скважина д. Иванов Мыс – износ 50%, необходима замена трубы.

Водопроводные сети (летний водопровод) д. Иванов Мыс: износ 80%.  Из-за коррозии и отложений в водопроводных трубах ежегодно ухудшается качество воды, растет процент утечки воды, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий, представленных в данной Программе.

1. **Основные цели и задачи Программы**

**Основной целью Программы** является создание условий повышения надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями и улучшения экологической обстановки на территории Бузыкановского муниципального образования.

Программа направлена на обеспечение более комфортных условий проживания населения Бузыкановского муниципального образования в сфере водоснабжения.

**Задачи Программы**

-техническое перевооружение основных фондов водоснабжения;

- замена устаревшего и изношенного оборудования;

- внедрение новых технологий;

- повышение качества услуг по водоснабжению;

-лабораторные испытания воды.

1. **Перечень основных мероприятий Программы**

Программа реализуется как комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных Программой целей и задач.

Программой предусматривается приобретение и замена накопительной емкости для водонапорной башни, ограждение прилегающей территории, текущий ремонт самоизливающей скважины и летнего водопровода, лабораторные испытания воды.

1. **Финансирование Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Бузыкановского муниципального образования.

Общая сумма средств, необходимых для выполнения мероприятий Программы, составляет **140 000 рублей**, в том числе по разделам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Объём финансирования  ( тыс.руб.) | | | Источник финанси-рования | Исполнитель |
| 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1. | Приобретение накопительной емкости 20 м3  для водонапорной башни в д. Иванов Мыс | 50,0 | - | - | местный  бюджет | Администрация Бузыкановского муниципального образования |
| 2. | Огораживание территории водонапорной башни в д.Иванов Мыс (20м\*20м) | 15,0 | - | - | местный  бюджет | Администрация Бузыкановского муниципального образования |
| 3. | Заготовка опор  (листян. столбов  (10 м3 \*0,4) | 4,0 | - | - | местный  бюджет | Администрация Бузыкановского муниципального образования |
| 4. | Выполнение работ  (огораживание территории водоколонки  в д. Иванов Мыс, заготовка опор) | 15,0 | - | - | местный  бюджет | Администрация Бузыкановского муниципального образования |
| 6. | Лабораторные испытания воды | 12,0 | 12.0 | 12,0 | местный  бюджет | Администрация Бузыкановского муниципального образования |
| 7. | Текущий ремонт самоизливающейся скважины  в с. Бузыканово | - | 10,0 | - | местный  бюджет | Администрация Бузыкановского муниципального образования |
| 8. | Текущий ремонт летнего водопровода  в д. Иванов Мыс | - | - | 10,0 | местный  бюджет | Администрация Бузыкановского муниципального образования |
| **ИТОГО** | | **96,0** | **22,0** | **22,0** |  |  |
| **ВСЕГО: 140,0 тысяч рублей** | | | | | | |

1. **Ожидаемые конечные результаты**

Реализация Программы позволит:

-снижение уровня износа систем водоснабжения;

- снижение количества потерь воды;

- улучшение качественных показателей воды;

- комфортные условия проживания населения

-улучшение экологического состояния окружающей среды.

Глава Бузыкановского

муниципального образования П.М.Кулаков