**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бузыкановское муниципальное образование**

**Администрация Бузыкановского муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| **от «27» марта 2017 года № 17** |

|  |
| --- |
| **О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования** |

В целях улучшения санитарного, экологического состояния и благоустройства территорий населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования, предупреждения инфекционных заболеваний и создания благоприятной окружающей среды для проживания населения, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Тайшетского района от 24.03.2017 г. № 131 «О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования «Тайшетский район», руководствуясь ст.ст. 6, 23, 46 Устава Бузыкановского муниципального образования, администрация Бузыкановского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести **с 10.04.2017г. по 10.06.2017г.** двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования.
2. Утвердить План мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования в 2017 году (приложение № 1).
3. Провести субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий с. Бузыканово, д. Иванов Мыс накануне весенних праздников: 1 Мая – праздника Весны и Труда, 9 Мая – Дня Победы.
4. Проводить в течение двухмесячника каждую пятницу еженедельно санитарные дни по очистке и благоустройству подведомственных территорий предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на территории Бузыкановского муниципального образования.
5. Консультанту администрации Бузыкановского муниципального образования Половинкиной Н.Е.:

-провести среди населения разъяснительную работу через заседания общественных организаций, Думы Бузыкановского муниципального образования, сход граждан, подворный обход;

- привлечь население к санитарной очистке и поддержанию должного санитарно-гигиенического состояния территорий жилого фонда;

- предоставлять еженедельно информацию о проделанной работе по проведению двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования в Комитет по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района (Москаленко П.А.) по телефону 2-00-66.

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, физическим лицам, частным домовладельцам:

-обеспечить уборку и благоустройство придомовых, ведомственных, закрепленных территорий, ремонт и покраску фасадов, ограждений жилого фонда, производственных, социально-бытовых, культурных и торговых зданий, включая посадку деревьев, кустарников, разбивку клумб, установку урн.

1. Утвердить состав Комиссии по проведению двухмесячника по санитарной очистке и благоустройство территорий населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования (приложение № 2).
2. Комиссии по проведению двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования:

- организовать регулярные (не реже 1 раза в неделю) комплексные проверки по контролю за санитарным состоянием территории частного жилищного фонда, ведомственных и закрепленных территорий;

- активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок в черте населенных пунктов, прилегающих зеленых и водоохранных зонах Бузыкановского муниципального образования;

-при выявлении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и благоустройства населенных пунктов принять меры к привлечению виновных лиц к административной ответственности;

- в срок до 10.06.2017г. подвести итоги по результатам проведения вышеуказанного двухмесячника.

1. Провести распределение и закрепление территорий по санитарной очистке населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования с указанием ответственных за их санитарное состояние (приложение № 3).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене нормативных правовых актов Бузыкановского муниципального образования «Официальные вести» и размещению на официальном сайте Бузыкановского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу постановление администрации Бузыкановского муниципального образования от 12.04.2016г. № 28 «О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бузыкановского муниципального образования П.М.Кулаков

Приложение № 1

к постановлению

администрации Бузыкановского

муниципального образования

от 27.03.2017 г. № 17

УТВЕРЖДАЮ:

глава Бузыкановского

муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.М.Кулаков

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной очистке**

**и благоустройству территорий населенных пунктов**

**Бузыкановского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата | Наименование | Ответственные |
| 1. | 27.03.2017 г. | Утверждение Плана мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов | Благушко В.А. главный специалист администрации |
| 2. | 27.03.2017 г. | Распределение территорий и назначение ответственных за санитарное состояние закреплённых территорий | Благушко В.А. главный специалист администрации |
| 3. | весь период | Систематически освещать тему «Благоустройство» на сайте Бузыкановского муниципального образования | Половинкина Н.Е. консультант администрации |
| 4. | весь период | Проведение среди населения разъяснительной работы по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов, через сходы граждан, заседания общественных организаций, депутатов Думы, объявления, подворного обхода населения с вручением предписания под роспись | Половинкина Н.Е.,  зам. председателя и члены Комиссии по санитарной очистке, депутаты Думы Бузыкановского МО |
| 5. | апрель-май | Проведение субботников по санитарной очистке и благоустройству территорий накануне праздничных весенних дней | домовладельцы, руководители всех форм собственности |
| 6. | каждая  пятница | Проведение санитарных дней по очистке и благоустройству подведомственных территорий, вывозка мусора на свалку | домовладельцы, руководители всех форм собственности |
| 7. | весь  период | Обеспечение уборки и благоустройство придомовых, ведомственных, социально- бытовых, культурных территорий, торговых зданий: ремонт и покраска изгородей, палисадников, фасадов зданий, скашивание сорной травы, репейника, произрастающей конопли, посадка деревьев, кустарников, разбивка и посадка цветочных клумб, установка урн | домовладельцы, руководители учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности |
| 8. | не реже  1 раза  в неделю | Проведение регулярных комплексных проверок, рейдов по контролю за санитарным состоянием закрепленных территорий, территорий частного жилого фонда, составление протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Администрация, Административная комиссия,  Комиссия  по санитарной очистке |
| 9. | весь период | Проведение заседаний Административной комиссии по рассмотрению протоколов и постановлений по делу об административных правонарушениях | председатель Административной комиссии |
| 10. | весь период | Проведение сплошной дератизации объектов и прилегающих к ним территорий | руководители всех форм собственности |
| 11. | весь период | Уборка несанкционированных свалок в черте населенных пунктов, в зеленой и водоохраной зонах, вывозка бытовых отходов, мусора | Администрация,  руководители всех форм собственности |
| 12. | май-июнь | Уборка мусора, его уничтожение на полигоне твердых бытовых отходов | Администрация,  руководители всех форм собственности |
| 13. | май | Установка аншлагов с объявлениями о запрещении складирования мусора,  в том числе в водоохранных зонах | Администрация |
| 14. | март-июнь | Проведение Дней защиты от экологической опасности (по отдельному плану) | руководители учреждений |
| 15. | май-август |  | Администрация,  руководители учреждений, предприятий |
| Подбелка столбов, деревьев |
| 16. | июнь-август | Косметические ремонты и благоустройство бюджетных учреждений | руководители |
| 17. | весь период | Организовать:  - зеленые субботники  - экологические десанты  - общественные акции: «Чистый берег», «Чистый школьный двор», «Памятник», «Цветочный калейдоскоп» | школа, д/сад  Бузыкановский ДДиТ |
| 18. | каждый понедельник  месяца | Предоставление еженедельной информации  о проделанной работе по проведению двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования в Комитет по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района | Половинкина Н.Е.,  зам.председателя  Комиссии по санитарной очистке |
| 19. | до 10.06.2017г. | Подведение итогов по результатам проведения двухмесячника с вручением дипломов и ценных подарков | Комиссия по санитарной очистке |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Бузыкановского

муниципального образования

от 27.03.2017 г. № 17

УТВЕРЖДАЮ:

глава Бузыкановского

муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.М.Кулаков

**Состав**

**Комиссии по проведению двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. | должность |
| **Председатель комиссии** | | |
| 1 | **Кулаков**  **Павел Михайлович** | глава Бузыкановского муниципального образования |
| **Заместитель председателя комиссии** | | |
| 2 | **Половинкина**  **Надежда Егоровна** | консультант администрации Бузыкановского муниципального образования |
| **Члены комиссии** | | |
| 3 | **Машукова**  **Татьяна**  **Михайловна** | социальный работник ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Тайшета и Тайшетского района» |
| 4 | **Половинкин**  **Василий Иванович** | депутат Думы Бузыкановского муниципального образования,  бригадир МУМ «Бузыкановское» |
| 5 | **Кобылина**  **Марина Викторовна** | Специалист по социальной работе ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района» |
| 6 | **Беляева Валентина Александровна** | директор  МКУК «Бузыкановский ДДиТ» |
| 7 | **Пудовкина Елена Михайловна** | председатель Совета женщин  с. Бузыканово |
| 8 | **Смелик Роза Гарифовна** | председатель Совета ветеранов  с. Бузыканово |
| 9 | **Журавлева Анна Даниловна** | председатель Совета женщин  д. Иванов Мыс |
| 10 | **Стариченко Тамара Ильинична** | председатель Совета ветеранов  д. Иванов Мыс |
| 11 | **Капустин Валерий Николаевич** | депутат Думы Бузыкановского муниципального образования |
| 12 | **Литовченко Галина Александровна** | рабочий водоколонки администрации Бузыкановского муниципального образования |
| 13 | **Позднякова Галина Адамовна** | заведующая Ивано-Мысовским  сельским клубом |

Приложение № 3

к постановлению

администрации Бузыкановского

муниципального образования

от 27.03.2017 г. № 17

УТВЕРЖДАЮ:

глава Бузыкановского

муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.М.Кулаков

**Распределение и закрепление территорий по санитарной очистке населенных пунктов Бузыкановского муниципального образования**

**село Бузыканово**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Закрепленная территория | Ответственные  за санитарное состояние |
| 1. | Спортивная площадка | Администрация |
| 2. | Торговые ряды, самоизливающая скважина, автобусная остановка и прилегающие к ним территории | Бузыкановский детский сад |
| 3. | Въезд в с. Бузыканово (от указателя дорожного знака до жилого дома Алексеевой А.А) | Бузыкановская СОШ |
| 4. | Территория центрального трансформатора | Бузыкановский Дом Досуга и Творчества |
| 5. | Территория проулка Жуйков | Бузыкановская сельская библиотека |
| 6. | Зона отдыха на р. Бирюса | Бузыкановский ФАП |
| 7. | Поворот на ул. Зеленую и выезд из села Бузыканово | Общественные организации |

**деревня Иванов Мыс**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Закрепленная территория | Ответственные  за санитарное состояние |
| 1. | Въезд в деревню Иванов Мыс | Общественные организации |
| 2. | Территория от сельского клуба до водонапорной башни | Депутаты сельской Думы |
| 3. | Несанкционированные свалки между жилыми домами Шаркова Н.С. и Томшиной Л.Г. - Гультяева И.И. | Общественные организации |
| 4. | Территория от мед. пункта до антенной мачты «Мегафон» | Ивано-Мысовский ФАП |