**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бузыкановское муниципальное образование**

**Администрация Бузыкановского муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| **от «16» июня 2020 года № 42**О разработке проекта схемы теплоснабженияБузыкановского муниципального образованияВ целях обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения потребителей, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Уставом Бузыкановского муниципального образования, администрация Бузыкановского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:1.Приступить к разработке проекта схемы теплоснабжения Бузыкановского муниципального образования на период 2020-2030 годы (далее – Схема теплоснабжения).2.Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта Схемы теплоснабжения (Приложение 1). 3.Утвердить график разработки и утверждения Схемы теплоснабжения (Приложение 2). |

4.Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Бузыкановского муниципального образования «Официальные вести» и разместить на официальном сайте Бузыкановского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бузыкановского

муниципального образования П.М.Кулаков

Приложение 1

к постановлению

 администрации Бузыкановского

 муниципального образования

 от 16 июня 2020 года № 42

**СОСТАВ**

**рабочей группы по разработке проекта схемы теплоснабжения**

 **Бузыкановского муниципального образования**

|  |  |
| --- | --- |
| Кулаков Павел Михайлович  |  Глава Бузыкановского муниципального образования  |

Члены рабочей группы:

|  |  |
| --- | --- |
| Половинкина Надежда Егоровна | консультант администрации Бузыкановского муниципального образования |
| Благушка Людмила Владимировна |  ведущий специалист администрации Бузыкановского муниципального образования |
| Килин Дмитрий Федорович  | директор ООО "Теплоресурс" |

Глава Бузыкановского

муниципального образования П.М.Кулаков

Приложение 2

к постановлению

 администрации Бузыкановского

 муниципального образования

 от 16 июня 2020 года № 42

**ГРАФИК**

 **разработки и утверждения проекта схемы теплоснабжения**

 **Бузыкановского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| 1. | Размещение уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Бузыкановского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://бузыканово-мо.рф/ | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения  | Кулаков П.М.-Глава Бузыкановского муниципального образования |
| 2. | Размещение в полном объеме проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Бузыкановского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://бузыканово-мо.рф/  | В течение 15 календарных дней со дня поступления проекта схемы теплоснабжения  | Кулаков П.М.-Глава Бузыкановского муниципального образования |
| 3 | Организация сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения  | Не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта схемы теплоснабжения  | Кулаков П.М.-Глава Бузыкановского муниципального образования |
| 4 | Размещение уведомления о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Бузыкановского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://бузыканово-мо.рф/ | Не менее чем за 7 календарных дней до дня начала проведения публичных слушаний  | Кулаков П.М.-Глава Бузыкановского муниципального образования |
| 5 | Начало проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения  | Не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений  | Кулаков П.М.-Глава Бузыкановского муниципального образования |
| 6 |  Размещение протокола публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения  | В течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний  | Кулаков П.М.-Глава Бузыкановского муниципального образования |
| 7 | Утверждение схемы теплоснабжения  | В течение 7 рабочих дней со дня размещения протокола публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения  | Кулаков П.М.-Глава Бузыкановского муниципального образования |
| 8 | Размещение в полном объеме схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Бузыкановского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://бузыканово-мо.рф/ | В течение 15 календарных дней со дня утверждения схемы теплоснабжения  | Кулаков П.М.-Глава Бузыкановского муниципального образования |

Глава Бузыкановского

муниципального образования П.М.Кулаков